Лабораторна робота №4

Тема: Написання тест-плану ПЗ

Мета: ознайомитися зі структурою та процесом створення тест-плану, навчитися визначати ризики, ресурси та критерії якості згідно з міжнародними стандартами.

Матеріально-технічне оснащення: ПЕОМ з доступом до інтернету

Хід роботи:

Тест-план: Платформа Freelancehunt (Версія 1.0)

Ідентифікатор: TP-FH-2026-001

Дата створення: 23.02.2026

1. Вступ (Introduction)

Цей документ описує стратегію та процес тестування веб-платформи Freelancehunt (https://freelancehunt.com/) — українського сервісу для пошуку фрілансерів та замовників. Платформа забезпечує функціонал реєстрації, розміщення проєктів, подання заявок, спілкування між учасниками, оплати послуг та управління профілем.

Тест-план розроблений відповідно до стандарту ISO/IEC/IEEE 29119 (який замінив IEEE 829) та охоплює функціональне, регресійне та UI/UX тестування ключових модулів платформи.

Мета тестування:

— підвищення впевненості в якості продукту;

— виявлення дефектів до релізу;

— зниження ризиків, пов'язаних з некоректною роботою функціоналу;

— перевірка відповідності вимогам замовника.

2. Обсяг тестування (Scope)

Що тестуємо:

— Модуль реєстрації та авторизації (реєстрація фрілансера/замовника, вхід, відновлення паролю);

— Модуль пошуку (пошук проєктів, фрілансерів, конкурсів);

— Модуль фільтрації проєктів (за категорією, бюджетом, терміном, PRO-статусом);

— Модуль профілю користувача (редагування, навички, аватар);

— Модуль проєктів (перегляд стрічки, подання заявок, створення проєктів);

— Навігація та UI (головне меню, зміна мови, адаптивність).

Що НЕ тестуємо:

— Мобільний додаток (тільки Web-версія);

— Адмін-панель модерації;

— Внутрішня система виплат та фінансові транзакції;

— API для зовнішніх інтеграцій.

3. Стратегія тестування

Таблиця 4.1 – Стратегія тестування

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Типи тестування | Функціональне, Регресійне, UI/UX, Smoke-тестування |
| Рівні тестування | Системне тестування, Інтеграційне тестування |
| Методи | Чорна скринька (Black Box), Exploratory testing |

4. Ролі та обов'язки (Roles & Responsibilities)

Таблиця 4.2 – Розподіл ролей та обов'язків

| Роль | Обов'язки |
| --- | --- |
| QA Lead | Планування тестування, розподіл задач, контроль якості, затвердження звітів |
| QA Engineer | Написання тест-кейсів, виконання тестів, реєстрація багів |
| QA Engineer | Регресійне тестування, UI/UX тестування, підготовка звітів |
| Developer | Виправлення дефектів, підтримка тестового середовища |

5. Технічні вимоги та середовище (Environment)

Таблиця 4.3 – Технічні вимоги до середовища тестування

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Операційні системи | Windows 11, macOS Sonoma, Ubuntu 22.04 |
| Браузери | Google Chrome (остання), Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge |
| Мобільні пристрої | Емуляція через Chrome DevTools (375x812, 768x1024) |
| Інструменти тестування | Jira (баг-трекінг), TestRail (тест-кейси), Chrome DevTools |
| Тестове середовище | Staging-сервер freelancehunt (pre-production) |

6. Критерії початку та завершення тестування (Entry & Exit Criteria)

Entry Criteria (критерії початку):

— завершено розробку функціоналу згідно із специфікацією;

— розгорнуто тестове середовище (Staging);

— тест-кейси написані та погоджені з QA Lead;

— тестові дані підготовлені.

Exit Criteria (критерії завершення):

— 100% критичних тест-кейсів (пріоритет High/Critical) виконано;

— немає відкритих багів з пріоритетом Blocker або Critical;

— кількість відкритих багів Medium не перевищує 5;

— регресійне тестування пройдено без нових дефектів;

— тест-план затверджено клієнтом/замовником.

7. Оцінка ризиків та шляхи їх вирішення (Risk Management)

Таблиця 4.4 – Оцінка ризиків

| № | Ризик | Ймовірність | План пом'якшення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затримка в розробці нового функціоналу | Середня | Пріоритизація тестування завершених модулів, паралельне тестування |
| 2 | Нестача компетенцій у тестувальника | Низька | Проведення внутрішніх тренінгів, парне тестування з досвідченим QA |
| 3 | Недоступність тестового середовища | Низька | Резервний staging-сервер, локальне тестування |
| 4 | Зміна вимог під час тестування | Висока | Agile-підхід: оновлення тест-кейсів в поточному спринті |
| 5 | Хвороба/відсутність члена команди | Середня | Документування процесів, взаємозамінність ролей |

8. Графік виконання робіт (Schedule)

Таблиця 4.5 – Графік виконання робіт

| Етап | Тривалість | Дедлайн |
| --- | --- | --- |
| Аналіз вимог та підготовка тест-плану | 2 дні | 25.02.2026 |
| Написання тест-кейсів | 3 дні | 28.02.2026 |
| Підготовка тестового середовища та даних | 1 день | 01.03.2026 |
| Виконання тестів (функціональне + UI) | 5 днів | 06.03.2026 |
| Регресійне тестування | 2 дні | 08.03.2026 |
| Підготовка звітів та закриття | 1 день | 09.03.2026 |

9. Результати тестування (Deliverables)

За результатами тестування будуть підготовлені такі документи:

— набір тест-кейсів (Test Cases) — розроблено у ЛР №3;

— чек-ліст перевірок (Checklist) — розроблено у ЛР №3;

— звіт про виявлені дефекти (Bug Reports) у Jira;

— фінальний звіт про результати тестування (Test Summary Report);

— рекомендації щодо покращення якості продукту.

10. Перевірка та затвердження

Таблиця 4.6 – Затвердження тест-плану

| Роль | Дата | Статус |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | 23.02.2026 | Затверджено |
| Project Manager | 24.02.2026 | Затверджено |
| Замовник | 25.02.2026 | Очікує затвердження |

Висновок: у ході виконання лабораторної роботи було розроблено тест-план для платформи Freelancehunt відповідно до стандарту ISO/IEC/IEEE 29119. Тест-план включає: вступ з описом цілей тестування; обсяг тестування (6 модулів); стратегію тестування (функціональне, регресійне, UI/UX); розподіл ролей та обов'язків команди з 4 осіб; технічні вимоги до середовища; критерії початку та завершення тестування; оцінку 5 ризиків з планами пом'якшення; графік виконання робіт на 14 днів; перелік результатів тестування. Робота є продовженням ЛР №1-3, де було проаналізовано Freelancehunt та створено чек-ліст і тест-кейси.